sistema de apoyo al elector

Solicitud de Propuestas – RFP-2023-01, Revisión A

Tabla de Contenido

1.	Introducción	5

1.1.	Trasfondo	5

1.2.	Propósito de esta Solicitud de Propuestas	5

1.3.	Autoridad bajo la cual ésta Solicitud de Propuesta se genera	5

2.	Objetivos	6

3.	Referencias y Definiciones	6

3.1.	Referencias	6

3.2.	Definiciones	6

4.	Clasificación de Requisitos	7

5.	Alcance del Sistema	8

6.	Requisitos	8

6.1.	Plan de Ejecución (RP)	8

6.2.	Desarrollo del Sistema (RI)	9

6.3.	Instalación del Sistema (RI)	9

6.4.	Pruebas del Sistema	9

6.4.1.	Plan de pruebas de aceptación (RA)	9

6.4.2.	Ejecución de las pruebas de aceptación (RA)	9

6.4.3.	Documentación (RI)	9

6.4.4.	Adiestramientos (RI)	10

7.	Requisitos Administrativos - Términos y Condiciones	11

7.1.	Instrucciones Generales	12

7.1.1.	Claridad e Integridad de la Propuesta	12

7.1.2.	Confirmación de intensión para someter propuestas	12

7.1.3.	Restricciones en la comunicación previos a someter la propuesta	13

7.1.4.	Instrucciones para someter la propuesta	13

7.1.5.	Dirección para someter una propuesta	13

7.1.6.	Fecha y hora límite para someter una propuesta	13

7.1.7.	Costo de la preparación de la propuesta (RP)	14

7.1.8.	Enmiendas	14

7.2.	Términos y Condiciones	14

7.2.1.	Aceptación de Términos (RP)	14

7.2.2.	Titularidad (RP)	14

7.2.3.	Propiedad Intelectual (RP)	14

7.2.4.	Código Fuente (RP)	15

7.2.5.	Licencias (RP)	15

7.2.6.	Requisitos de Confidencialidad (RI)	15

7.2.7.	Notificación de Cambios (RI)	15

7.3.	Requisitos de la Propuesta y Formato	16

7.3.1.	Requisitos al someter la propuesta (RP)	16

7.3.2.	Iniciales y Firmas (RP)	16

7.3.3.	Componentes de la Propuestas y requisitos para someter la misma (RP)	16

7.4.	Componente Administrativo	17

7.4.1.	Carta de Presentación (RP)	17

7.4.2.	Resumen Ejecutivo (RP)	18

7.4.3.	Personal Clave (RP)	18

7.4.4.	Experiencia (RP)	18

7.4.5.	Información sobre Subcontratistas (RP)	18

7.4.6.	Registro como Licitador	19

7.4.7.	Fianza de Licitación	19

7.4.8.	Compromisos Existentes	19

7.4.9.	Declaración jurada – Acciones civiles o criminales.	19

7.4.10.	Certificación de no colusión	20

7.5.	Calendario de Eventos conducentes a la firma del contrato	20

7.5.1.	Publicación del RFP	20

7.5.2.	Notificación de Publicación	21

7.5.3.	Notificación por parte de los proponentes de su intención de someter propuestas	21

7.5.4.	Reunión obligatoria antes de someter propuestas	21

7.5.5.	Período de Preguntas y Respuestas	21

7.5.6.	Término para la entrega de propuestas	21

7.5.7.	Apertura y cotejo preliminar de Propuestas	22

7.5.8.	Evaluación de las propuestas - Fase 1	22

7.5.9.	Presentación de Propuestas y Discusión con los Proponentes – Fase 2	22

7.5.10.	Evaluación de las propuestas y Negociación – Fase 3	22

7.5.11.	Adjudicación	23

7.5.12.	Aviso de Adjudicación	23

7.5.13.	Entrega de documentos previos a la firma de contrato	23

7.5.14.	Firma del Contrato	23

7.6.	Calendario de implantación del Proyecto	23

7.7.	Requisitos contractuales mínimos	24

7.7.1.	Asignación del contrato a terceros	24

7.7.2.	Firma del Contrato	24

7.7.3.	Fianza de Desempeño	24

7.8.	Penalidades por Incumplimiento de Contrato	24

7.9.	Calendario de fechas de Implantación	25

7.10.	Otros términos, condiciones y aclaraciones	25

7.11.	Resoluciones y Otros Documentos Corporativos Requeridas	26

7.12.	Certificaciones Requeridas	26

7.13.	Jurisdicción Legal	28

7.14.	Protestas	28

7.14.1.	Protesta en caso de no adjudicación	28

7.14.2.	Protesta en caso de adjudicación	29

8.	Guías Generales para la Cotización	29

8.1.	Formato de la Cotización	29

8.2.	Itinerario de Pagos	30

8.3.	Penalidades por atrazos	30

8.4.	Pertenencia de la Data	30

8.5.	Licencias de Software	30

8.5.1.	Costo de Licencias	30

8.6.	Garantías y Apoyo de Mantenimiento	31

8.6.1.	Garantía (RI)	31

8.6.2.	Apoyo de Mantenimiento (RI)	31

8.6.3.	Instalación de la aplicación a ser incluidos en la cotización (RI)	32

8.7.	Servicios de Apoyo a ser incluidos en la cotización (RI)	32

8.7.1.	Apoyo durante la ejecución de Puertas de Aceptación (RA)	32

8.7.2.	Apoyo durante inicio de operaciones del CESI (RI)	32

8.7.3.	Los siguientes servicios y programación estarán fuera del alcance de la propuesta solicitada:	33

9.	Detalle de precios en la propuesta	33

9.1.	Archivo de detalle de precios	33

9.2.	Costos No recurrentes	33

9.3.	Costos de Mantenimiento y Costos de licenciamiento recurrentes	33

10.	Bases para la adjudicación	33

10.1.	Evaluación de las propuestas	33

10.2.	Criterio de Adjudicación	34

11.	Notificación de la Intención de Adjudicar	35

12.	Firma del Contrato	35

# Introducción

## Trasfondo

El Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley 58-2020 (en adelante identificado como Código Electoral) otorga a la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (en adelante CEE) la misión de garantizar que los servicios, procesos y eventos electorales se planifiquen, organicen y realicen con pureza, transparencia, seguridad, certeza, rapidez, accesibilidad y facilidad para los electores de manera costo eficiente, libre de fraude y coacción; y sin inclinación a ningún grupo o sector ni tendencia ideológica o partidista.  El Código Electoral además requiere a la CEE la implantación del Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI).  Este centro atenderá las llamadas telefónicas de los electores que necesiten orientación o ayuda en la utilización de los sistemas de interacción con el elector. Dichos sistemas permitirán al elector realizar transacciones electorales y obtener información directamente desde sus dispositivos móviles sin necesitar que se presentarse a alguna oficina de la CEE.

El Sistema de Apoyo al Elector (SAE) será la herramienta principal que utilizará el personal del CESI para manejar, registrar, documentar y supervisar las llamadas recibidas en dicho Centro.

## Propósito de esta Solicitud de Propuestas

El propósito de esta Solicitud de Propuesta es establecer las reglas y procedimientos para la adquisición mediante licitación de bienes y servicios para el desarrollo e implantación del Sistema de Asistencia al Elector (SAE).

La CEE está solicitando propuestas para el desarrollo del Sistema de Asistencia al Elector (SAE) y de los servicios, adiestramientos y apoyo técnico requerido para la implantación de éste.

## Autoridad bajo la cual esta Solicitud de Propuesta se genera

Esta solicitud de propuestas se adopta y promulga en virtud del artículo 3.2 (3) del Código Electoral y conforme a las disposiciones supletorias aplicables del Reglamento de Subastas de la CEE del 11 de febrero de 2022 en su sección 3.2, así como a aquellas dispuestas en resoluciones y acuerdos de la Comisión.

# Objetivos

El objetivo de esta Solicitud de Propuesta (en adelante por sus siglas en inglés “RFP”) es el de obtener propuestas para el desarrollo, servicio, adiestramiento y apoyo técnico necesarios para la implantación del SAE.

Los objetivos del SAE son los siguientes:

- Será la herramienta principal que utilizarán los representantes de servicio del CESI para atender las llamadas de los electores.

- Será la herramienta principal de los supervisores y operadores pasivos para apoyar las llamadas de servicio a ser recibidas en todos los CESI.

- Proveerá un medio para documentar las llamadas recibidas.

- Proveerá un medio para supervisar las llamadas recibidas.

# Referencias y Definiciones

## Referencias

Para propósitos de este RFP, las siguientes referencias fueron utilizadas:

| Referencia | Título o Nombre |
| --- | --- |
| Ley 58-2020 | Código Electoral de Puerto Rico de 2020 |
| CEE-ED-2203 | Especificaciones de Diseño para el Sistema de Apoyo al Elector (SAE) para el Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI) |
| Reglamento de Subastas | Reglamento Subastas de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, aprobado: 11 de febrero de 2022 |

## Definiciones

Para propósitos de este RFP, los siguientes términos fueron definidos:

| Término | Definición |
| --- | --- |
| CEE | Comisión Estatal de Elecciones |
| CESI | Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector |
| Código Electoral | Ley 58-2020 |
| Compañía | El proponente que resulte seleccionado y que firme el contrato para proveer el sistema. |
| ED | Especificaciones de Diseño para el Sistema de Apoyo al Elector (SAE) para el Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI) |
| Edificio Administrativo | Edificación que alberga las oficinas de la CEE que ubica en la Ave. Arterial B 550 en Hato Rey, San Juan, P.R. |
| Edificio Operaciones Electorales | Edificación que alberga las oficinas de la CEE que ubica en la Ave. Federico Costas final en Hato Rey, San Juan, P.R. |
| eRE | Sistema de Registro Electrónico de Electores |
| Junta de Asesores | Organismo constituido por la Junta de Balance Institucional de la Osipe. |
| Junta de Balance Institucional de la Osipe | Organismo constituido por el directo y sub directo de la Osipe según dispuesto en el Artículo 3.1 (4) (b) del Código Electoral. |
| Osipe | Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico de la Comisión Estatal de Elecciones. |
| Proponente | Persona natural o jurídica que presenta una propuesta a tenor a esta solicitud de propuestas. |
| Reglamento de Subastas | Reglamento Subastas de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico aprobado el 11 de febrero de 2022. |
| SAE | Sistema de Apoyo al Elector |
| Subcontratista | Persona o entidad contratada por la Compañía para realizar parte de las tareas requeridas como parte del proyecto. |

# Clasificación de Requisitos

Todos los requisitos definidos en este RFP serán clasificados en uno de los tipos siguientes:

| Tipo de Requisito | Definición |
| --- | --- |
| Obligatorio (RP) | Describe una funcionalidad, condición, característica o conjunto de documentos que tendrá que estar disponible y completamente desarrollado en el momento de la entrega de la propuesta. Los proponentes deberán poder mostrar evidencia del cumplimiento de este requisito obligatorio de ser requerido durante el período de evaluación de propuestas. Propuestas que no cumplan con todos los requisitos obligatorios serán descalificadas. |
| Obligatorio al momento de las pruebas de aceptación. (RA) | Describe una funcionalidad, condición, característica o documentación que tendrá que estar disponible en el momento de ejecutar las pruebas de aceptación. Los proponentes deberán responder si su sistema tendrá la capacidad de cumplir con todos los requisitos clasificados como obligatorios al momento de las pruebas de aceptación. El no cumplimiento con alguno de estos requisitos durante las pruebas de aceptación será causa justa para rescindir el contrato. |
| Obligatorio durante la implantación (RI) | Describe un requisito que se deberá cumplir durante el período contractual, esto incluye, pero no se limita a servicios profesionales, apoyo técnico y adiestramientos. La propuesta deberá proveer los detalles del plan de cumplimiento de estos requisitos como parte de la propuesta. El no cumplimiento con alguno de estos requisitos durante la implantación del proyecto será causa justa para rescindir el contrato. |

# Alcance del Sistema

El Sistema de Apoyo al Elector tendrá el siguiente alcance:

- Tendrá un diseño para ser la plataforma operacional de un Call and Web Center

- Será la herramienta principal que utilizarán los representantes de servicio del CESI para atender las llamadas de los electores.

- Será la herramienta principal de los supervisores y operadores pasivos para apoyar las llamadas de servicio a ser recibidas en los CESI.

- Proveerá todas las opciones posibles de interacción entre los electores y los representantes de servicios del centro con distintos métodos y sistemas de comunicación como llamadas telefónicas, correos electrónicos, “chats”, mensajes celulares.

- Servirá como medio para documentar las llamadas recibidas y para supervisarlas.

# Requisitos

## Plan de Ejecución (RP)

El proponente deberá presentar un plan de ejecución que incluya como mínimo:

- Herramienta de gestión (preferiblemente diagrama de Gantt) que incluya:

  - Tareas principales circunscritas a

    - acopio de requisitos específicos

    - desarrollo

    - instalación del sistema

    - pruebas

    - documentación

    - adiestramientos

    - puesta en marcha.

  - Designación de tareas a recursos o encargados

  - Tiempos asociados a cada tarea.

- Estrategia de implantación (narrativo en el cual se conteste la pregunta siguiente: ¿Como el proponente planifica completar la ejecución de este proyecto?, en consideración a aquellas tareas y recursos que se puedan identificar como críticos para la implantación exitosa del proyecto.

- Arquitectura del sistema que incluya: Una descripción gráfica del arreglo de los componentes del sistema y la definición de las interacciones e interfaces entre estos que incluye la descripción de la tecnología y recursos necesarios para su construcción. Se debe considerar en la conceptualización de la arquitectura la alta disponibilidad del sistema. Se excluye en esta etapa la representación de las magnitudes de los componentes del sistema.

El Plan de Ejecución deberá ajustarse a los requisitos de fecha de terminación del proyecto.

## Desarrollo del Sistema (RI)

Los requisitos generales para el Sistema de Apoyo al Elector están contenidos en las Especificaciones de Diseño para el Sistema de Apoyo al Elector (SAE) para el Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (documento ED-CEE-2203) el cual se incorpora a la presente solicitud de propuesta como anejo A.

El proponente deberá diseñar, desarrollar e implementar el SAE siguiendo todas y cada una de las especificaciones de diseño documentadas en el documento antes mencionado.

Como parte de la propuesta, el Proponente deberá detallar la manera en la que cumplirá con cada uno de las especificaciones de diseño.

## Instalación del Sistema (RI)

Será responsabilidad de la Compañía la instalación del sistema provisto en la plataforma de hardware acordada y provista por la CEE.  La CEE proveerá los accesos requeridos al personal del proponente para realizar las tareas requeridas.

## Pruebas del Sistema

### Plan de pruebas de aceptación (RA)

Durante la preparación del plan de pruebas de aceptación a ser desarrolladas por la CEE la Compañía tendrá al menos una persona designada a dar apoyo a las tareas relacionadas a la preparación de dicho plan.

### Ejecución de las pruebas de aceptación (RA)

Durante la ejecución de las pruebas de aceptación a ser ejecutadas por el personal designado por la CEE, la Compañía proveerá apoyo técnico.  El personal de apoyo deberá estar disponible y ubicado en el Edificio Administrativo de la CEE.

### 6.4.3.Documentación (RI)

La Compañía proveerá los siguientes manuales:

- Manual de Usuario

- Manual Técnico

Estos manuales serán la base para los adiestramientos además deberán ser entregados en formato electrónico editable, MS Word ®.

### 6.4.4 Adiestramientos (RI)

Los siguientes adiestramientos deberán a ser provistos por el proponente:

#### 6.4.4.1  Adiestramiento al administrador del sistema

La compañía proveerá una sesión de adiestramiento específicamente para los temas de la administración del sistema.  Este adiestramiento se dará en forma presencial el Edificio Administrativo. Los adiestramientos se realizarán en español y proveerán documentación impresa del material discutido durante el adiestramiento.

#### 6.4.4.2  Adiestramiento a los adiestradores (RI)

La compañía proveerá una sesión de adiestramiento a adiestradores específicamente para cubrir los temas correspondientes a las funciones del representante de servicio - activo, representante de servicio – pasivo, monitor, especialista de calidad de servicio y supervisor. Este adiestramiento se ofrecerá en forma presencial en San Juan, Puerto Rico. El adiestramiento se realizará en español y se proveerán documentos impresos y en formato electrónico del material discutido durante el adiestramiento.

#### 6.4.4.2  Adiestramiento a monitores (RI)

La compañía proveerá una sesión de adiestramiento específicamente para cubrir los temas relacionados a usuarios con el rol de monitor. Estos adiestramientos se ofrecerán en forma presencial en San Juan, Puerto Rico. Los adiestramientos se realizarán en español y se proveerán documentos impresos y en formato electrónico del material discutido durante el adiestramiento.

#### 6.4.4.3  Adiestramiento a representantes de servicio (RI)

La compañía ofrecerá un mínimo de doce (12) sesiones de adiestramiento específicamente para cubrir los temas relacionados a las funciones de representante de servicio – activo y representante de servicio – pasivo. Estos adiestramientos se ofrecerán en forma presencial en cada CESI y se ofrecerá una (1) sesión en cada una de las siguientes localidades: San Juan, Bayamón, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Utuado, Ponce, Aibonito, Guayama, Caguas, Humacao y Ceiba. Los adiestramientos se realizarán en español y proveerán documentación impresa del material discutido durante el adiestramiento.

#### Evaluación de participantes en adiestramientos (RI)

La compañía ofrecerá una evaluación individualizada para cada participante.  Dicha evaluación deberá atender tanto las destrezas sobre el uso del sistema como la comprensión del material presentado. La evaluación deberá contener las métricas predeterminadas y categorizadas a los fines de que el resultado de la evaluación provea los datos necesarios para calificar a cada participante. Asimismo, la evaluación constará de dos componentes primarios: uno en el cual se mida la compresión y que se hará mediante examen escrito, y otro en el cual se mida la destreza y que se hará mediante “rúbrica”.  Además, la evaluación tendrá el parámetro del mínimo nivel de cumplimiento.

#### Apoyo durante la puesta en marcha del CESI (RI)

Durante la puesta en marcha del CESI la compañía proveerá el personal de apoyo necesario para asegurar una implementación exitosa del SAE al estar disponible para asistir y asesorar a los usuarios en las doce (12) localidades del CESI.  El apoyo deberá consistir en un recurso de apoyo para cada uno de los doce CESI. La duración mínima de este apoyo durante la puesta en marcha de los CESI será de cuatro (4) semanas, este período podrá ser extendido en caso de que luego de completar el período mínimo, se determina que todavía el apoyo técnico es necesario debido a se encuentren situaciones en las cuales se requiera la permanencia del apoyo y que dichas situaciones no sean a consecuencia de acciones atribuibles a los usuarios.

#### Tiempos de implementación (RI)

Como parte de la propuesta el proponente deberá evaluar y determinar los recursos requeridos para poder completar las siguientes tareas en los tiempos aquí descritos:

| Tarea | Duración |
| --- | --- |
| Desarrollo de la aplicación | Veinte (20) semanas |
| Pruebas de Aceptación | Dos (2) semanas |
| Puesta en marcha del sistema | Dos (2) semanas |

Refiérase al Anejo B para el itinerario del proyecto, el cual se incorpora como parte integral del presente “RFP”.

# Requisitos Administrativos - Términos y Condiciones

Las propuestas deben ser preparadas y sometidas de acuerdo a todas las instrucciones, condiciones y requisitos incluidos en este RFP.  El proponente no deberá someter material general de mercadeo que no responda específicamente a este RFP.

Todas las propuestas deberán cumplir con todos los términos y condiciones especificadas en esta sección.  Todos los requisitos de esta sección son clasificados como Obligatorios. El no cumplimiento con los términos y condiciones especificadas tendrá el efecto de hacer de la propuesta una incompleta y por consiguiente la misma será descalificada.

## Instrucciones Generales

### Claridad e Integridad de la Propuesta

Toda la información solicitada en este RFP deberá ser provista en su totalidad en una forma clara y precisa.  Las propuestas deberán ser organizadas para contestar cada pregunta o solicitud de información en el estricto orden en que fueron requeridos en el RFP. Las respuestas a esta RFP deberán ser provistas en el propio documento. Una copia electrónica de esta solicitud de propuesta en formato de Microsoft Word® se proveerá durante la reunión pre-adjudicación y la copia deberá ser utilizada como base para la respuesta a esta RFP. Cada respuesta deberá estar detallada inmediatamente después del correspondiente requisito así identificado conforme al tipo.  Cada una de las respuestas deben responder si se cumple o no con el requisito mediante el uso de la frase aplicable “Sí cumple” o “No cumple”, seguido de una explicación en la cual se detalle cómo se cumple con tal requisito. En caso de que no cumpla, no se requerirá explicación.

La CEE evaluará cada respuesta en la afirmativa de cumplimiento para determinar si en realidad el proponente cumple o no con el requisito bajo el criterio rector del entendimiento del requisito y de la capacidad de cumplimiento.  En caso de que la explicación no demuestre cumplimiento, la propuesta será descalificada. Sin embargo, la CEE podrá a su discreción, requerir clarificaciones o información adicional a cualquier proponente sobre las respuestas.  El fallar en proveer la clarificación o información adicional solicitada resultará en la descalificación de la propuesta.

### Confirmación de intención para someter propuestas

Las personas naturales o jurídicas interesadas en someter sus propuestas de acuerdo con este RFP deberán expresar su intención por escrito y deberán utilizar la forma provista en el anejo C del presente RFP. Los potenciales proponentes tendrán como fecha límite para presentar su notificación de intención de presentar una propuesta hasta el día de la reunión obligatoria previo a la presentación de propuestas.

### Restricciones en la comunicación previos a someter la propuesta

Desde el momento en que se publica este RFP y hasta la fecha en la que se someten las propuestas, la comunicación estará limitada entre la persona designada por el proponente y la persona designada a estos fines por la CEE.  Todas las comunicaciones deberán ser hechas por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico SAE.RFP@cee.gov.pr.

### Instrucciones para someter la propuesta

Cada proponente deberá someter una propuesta impresa y firmada en original y una copia impresa. Además, cada proponente proveerá una copia electrónica del documento a ser entregada en memoria de estado sólido para puerto USB. La propuesta original, la copia impresa y la copia electrónica deberán estar contenidas en un sobre o caja sellada.  Dicho sobre o caja sellada deberá estar identificada con la información siguiendo el formato y contenido según descrito en el anejo D, el cual se incorpora como parte integral del presente RFP. El sobre o caja no deberá contener ninguna otra información fuera de la especificada, y en la forma provista.

### Dirección para someter una propuesta

Las propuestas solo podrán ser entregadas en persona o vía correo postal a la siguiente dirección:

Dirección física

Comisión Estatal de Elecciones Atención: Secretaría de Junta de Subastas Piso 5 Avenida Arterial B 550 Hato Rey, San Juan, Puerto Rico 000918

Las propuestas no podrán ser entregadas vía facsímil, correo electrónico o ningún otro método. La persona designada para recibir las propuestas entregará un acuse de recibo donde incluirá como mínimo el nombre del proponente, la fecha y la hora en la que se recibió la propuesta.  La CEE retendrá una copia de este acuse de recibo y entregará el original al proponente.

### Fecha y hora límite para someter una propuesta

Las propuestas deberán recibirse no más tarde de las 2:00 PM del martes 23 de mayo de 2023.  Las propuestas podrán ser entregadas con anterioridad a la fecha y hora límite de entrega a partir del jueves 17 de mayo de 2023, durante el período entre las 9:00 AM y las 4:00 PM. El reloj del ponchador de la CEE será considerado como la hora oficial para el criterio de cumplimiento con la hora de entrega de la propuesta.

Cualquier propuesta entregada luego de la fecha y hora de entrega será considerada como una propuesta no válida, rechazada y será devuelta sin abrir al proponente. La CEE no asume responsabilidad por intentos de entrega o entregas hechas fuera de las horas especificadas o por atrasos relacionados a el método de entrega seleccionado por el proponente.

### Costo de la preparación de la propuesta (RP)

La CEE no será responsable, ni asumirá los costos incurridos por el proponente en la preparación y por someter esta propuesta, información suplementaria o la asistencia a cualquier reunión obligatoria o reuniones necesarias para clarificar cualquier aspecto relacionado a la propuesta como parte del proceso de evaluación y adjudicación de la propuesta.  El proponente será responsable por todos los costos relacionados.

### Enmiendas

La CEE se reserva el derecho a enmendar este RFP en cualquier momento antes de la fecha límite para entregar las propuestas.  Dichas enmiendas serán entregadas a todos los proponentes que hayan expresado por escrito su intención de someter una propuesta acorde con este RFP.  De surgir cualquier enmienda previa a la reunión obligatoria estas enmiendas serán publicadas en la página de la CEE (www.ceepur.org) o activando directamente el siguiente hipervínculo https://ww2.ceepur.org. Cualquier notificación de enmienda será enviada vía correo electrónico a la dirección provista en el documento de confirmación de intención de someter una propuesta.

## Términos y Condiciones

### Aceptación de Términos (RP)

Al presentar la propuesta firmada, cada proponente reconoce y acepta todos los requisitos, términos y condiciones del RFP, lo cual incluye, pero no se limita a la aceptación de estar sometido a la jurisdicción del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico e incorporar como parte del contrato a ser firmado entre las partes, todos los requerimientos de este RFP.

### Titularidad (RP)

La CEE será dueña y propietaria del SAE conforme a los términos y condiciones que se convengan en el contrato entre la CEE y la compañía.

### Propiedad Intelectual (RP)

La CEE reconocerá los derechos del proponente sobre la propiedad intelectual del código fuente del sistema propuesto, así como toda patente, marca, nombre comercial, logotipo, emblema, derecho de autor y de cualquier otro derecho de propiedad intelectual relacionado al código fuente.  La CEE se compromete a no venderlo, regalarlo, traspasarlo, permutarlo ni divulgarlo a terceros.  Sin embargo, la CEE reservará el derecho de modificar el código fuente a su propia conveniencia, ya sea a través de la compañía o mediante desarrollo interno, en cuyo caso la compañía deberá entregar el código fuente a la CEE.

### Código Fuente (RP)

La compañía se compromete a entregar previamente el código fuente a la CEE en caso de disolución de la primera.  En este caso la compañía debe transferir todos los derechos de propiedad intelectual a la CEE.

### Licencias (RP)

El proponente otorgará y conferirá a la CEE las licencias de uso no exclusivo e intransferible del SAE. Las licencias estarán limitadas exclusivamente para el uso perpetuo de la CEE sin costo recurrente.

### Requisitos de Confidencialidad (RI)

Para proveer e implementar los servicios descritos en este RFP, el proponente agraciado tendrá acceso a datos, documentos y otra información que es considerada como confidencial. La CEE requerirá que el proponente agraciado, sus afiliado y subcontratistas confirmen y cumplan con los requisitos necesarios para mantener la confidencialidad de dicha información.

Será requerido que todos los miembros del equipo de trabajo tanto directo como indirecto del proponente agraciado asignado a este proyecto firmen un acuerdo de confidencialidad.

Si un personal del equipo del proponente trabajando directa o indirectamente con la CEE compromete la confidencialidad de cualquier información obtenida como parte de su trabajo, la CEE podrá requerir a su discreción que el proponente remueva el personal del equipo en cuestión de todo trabajo o envolvimiento con el proyecto y con la CEE, y podrá ser responsable legalmente por el daño ocasionado.

### Notificación de Cambios (RI)

Los proponentes serán responsables de notificar a la CEE de cualquier cambio de representante, dirección, teléfono, correo electrónico o de cualquier cambio en estructura organizacional o estatus legal que ocurra en cualquier momento después de someter su propuesta.

## Requisitos de la Propuesta y Formato

### Requisitos al someter la propuesta (RP)

Todas las propuestas deberán cumplir con los requisitos estipulados en el RFP.  Las propuestas deberán ser impresas en papel “8 ½ x 11”.  Documentos que incluyan gráficas, ayudas visuales podrán ser presentados como anejos de la propuesta.

La propuesta deberá incluir:

- Propuesta impresa original

- Copia impresa de la propuesta

- Copia electrónica de la propuesta sometida en una memoria de estado sólido para puerto USB.

Cada propuesta se someterá sellada e identificada siguiendo el formato provisto en el anejo C, el cual se incorpora como parte integral del presente RFP.

### Iniciales y Firmas (RP)

Todas las páginas de la propuesta deberán estar inicializadas y la última página deberá ser firmada por el representante del proponente autorizado a representarlo en el proceso.  Las iniciales y firmas deberán ser manuscritas y en bolígrafo azul.  Firmas estampadas o sellos no serán aceptadas.

En caso de que durante la Apertura se determine que cualesquiera de las páginas de la propuesta no estén inicializadas por el representante autorizado, se tomará como bueno el contenido de dichas páginas, la secretaria de la Junta de Subasta inicializará dichas páginas y lo hará constar en el acta o minuta de la Subasta. No obstante, si la deficiencia de la propuesta es la firma, dicha condición causará que dicha propuesta se tendrá como no presentada.

### Componentes de la Propuestas y requisitos para someter la misma (RP)

Las propuestas deberán ser sometidas en el siguiente orden:

- Componente Administrativo

- Componente Técnico

## Componente Administrativo

### Carta de Presentación (RP)

##### La carta de presentación deberá estar además de inicializada firmada por el representante del proponente autorizado a representarlo en el proceso. La carta de presentación deberá contener la siguiente información siguiendo este estricto orden:

- Información del Proponente

  - Nombre legal del proponente

  - Número de identificación como empleador (EIN)

  - Clasificación de la North American Industry Classification System (NAICS) de estar disponible.

  - Dirección física de sus oficinas principales

  - Dirección postal

  - Número de teléfono

  - Dirección de correo electrónico

- Información del representante autorizado para esta propuesta

  - Nombre del representante

  - Puesto

  - Dirección del correo electrónico

  - Número de teléfono

- Información de persona de contacto para esta propuesta (solo si es diferente a el representante autorizado.

  - Nombre del representante

  - Puesto

  - Dirección del correo electrónico

  - Número de teléfono

- Confirmación de que el proponente será el contratista principal para todas las actividades y que otros participantes serán designados como subcontratistas.

- Identificación de todos los subcontratistas propuestos y una descripción breve de su participación en el proyecto.

- Acuse de recibo de este RFP y de cualquier enmienda al mismo.

- Certificación que la información provista en la propuesta ha sido revisada en términos de exactitud y que está completa.

- Estipulación que la propuesta permanecerá válida por un período no menor de 60 días calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

- Confirmación de que el proponente principal y todos sus subcontratistas no tienen conflicto de interés que pueda influenciar el desempeño en la ejecución del contrato, el costo de los servicios prestados y que no emplearán para la ejecución del contrato a ninguna persona que tengas estos conflictos.

- Confirmación de que la persona que firma esta propuesta está autorizada a comprometer el proponente principal con el precio recursos y servicios descritos en la propuesta.

- Confirmación de que todos los elementos de este RFP fueron revisados y que no existen dudas sobre los mismos.

- Confirmación de que el proponente no hace ninguna excepción el material o servicios provistos.

El no incluir todos los elementos antes descritos en la carta de presentación podrá resultar en que la propuesta se clasifique como una propuesta no entregada.

### Resumen Ejecutivo (RP)

El resumen ejecutivo deberá presentar una visión general de la propuesta detallando el alcance, los componentes principales del sistema, detalles técnicos de la estrategia de como gerenciar el proyecto y los factores y las características de la manera de proveer los servicios que garanticen el éxito del proyecto.  El resumen ejecutivo deberá ser uno claro, conciso y preciso con una extensión de no más de cinco (5) páginas.

### Personal Clave (RP)

El proponente identificará el personal clave que será asignado a este proyecto y una descripción resumida de la experiencia de cada recurso asignado incluyendo si domina el idioma español, el rol que va a desempeñar en la implantación del proyecto. También identificará la localización de las oficinas desde sonde se estará realizando cada tarea principal.  En caso de que el plan de implantación del proyecto incluya subcontratistas, este resumen deberá indicar las tareas principales de estos subcontratistas, la localización de las oficinas del subcontratista que realizará el trabajo y un resumen de las calificaciones y experiencia de los mismos para realizar dichas tareas asignadas.

### Experiencia (RP)

Los proponentes deberán demostrar que poseen la capacidad técnica para completar exitosamente el Proyecto y cumplir con los términos y condiciones de este proyecto.  El proponente deberá proveer detalles de proyectos similares previamente implementados, estos detalles deberán incluir, pero no limitado a:

- Nombre del proyecto

- Descripción del proyecto

- Cliente y localización del proyecto

- Fecha de completado el proyecto

- Valor monetario del proyecto

### Información sobre Subcontratistas (RP)

El proponente, como contratista principal asumirá la total y única responsabilidad por todas las actividades contractuales ofrecidas en esta propuesta sea el proponente o no el que realice directamente estas tareas o si por el contrario utilizará un subcontratista para realizarlas.

### Registro como Licitador

El Proponente tendrá que estar registrado en el Registro Único de Licitadores de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico para hacer negocios en Puerto Rico.  Detalles que este requisito se pueden encontrar en https://www.asg.pr.gov/.

En su defecto el proponente agraciado deberá someter los documentos detallados en el apéndice I.

### Fianza de Licitación

El Proponente deberá presentar el documento original de una Fianza de Licitación a favor de la CEE como parte de la presentación. La fianza de licitación será por un monto no menor al 25% del costo total de la propuesta. Esta fianza deberá ser emitida por una compañía de seguros registrada y autorizada para hacer negocios como compañía de seguros en Puerto Rico por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico.  De forma alterna el proponente podrá presentar un cheque de gerente o giro postal por dicha cantidad.  La fianza de licitación constituirá una garantía provisional sometida por el proponente para asegurarle a la CEE que la propuesta presentada se sostiene hasta el momento de la adjudicación de la propuesta.  La fianza de Licitación se devolverá a todos los proponentes luego de la adjudicación de la propuesta.  El original del certificado de fianza (no una copia) deberá ser firmado por un agente autorizado del proponente y debe estar incluido como parte de los documentos de la propuesta.  El incumplimiento de este requisito resultará en la descalificación automática del proponente.

### Compromisos Existentes

El proponente deberá detallar cualquier relación de negocios, contrato de servicios o proyecto que esté realizando o tenga propuestas activas para ejecución durante el período de julio a octubre de 2023.  La información sobre estos compromisos deberá incluir:

- Nombre del proyecto

- Agencia o entidad gubernamental con quien tiene el proyecto

- Cuantía del proyecto

- Fecha de comienzo del proyecto

- Fecha de terminación proyectada

Trabajos en consultoría con el gobierno o como consultor como parte de un consorcio que esté contratando con el gobierno deberá ser informado.

### Declaración jurada – Acciones civiles o criminales.

Todo proponente deberá presentar una declaración jurada de no investigación (criminal o civil), acusación, convicción, inhabilitación, suspensión, descalificación y divulgación de otra información para lo cual utilizará la forma provista en el anejo E, el cual se incorpora como parte integral del presente RFP.

### Certificación de no colusión

Todo proponente deberá presentar una certificación de que no existió colusión entre los proponentes al presentar sus propuestas para lo cual utilizará la forma provista en el anejo F, el cual se incorpora como parte integral del presente RFP.

## Calendario de Eventos conducentes a la firma del contrato

| Evento | Fecha o Período |
| --- | --- |
| Publicación del RFP | 11 de abril de 2023 |
| Notificación de Publicación | 11 de abril de 2023 |
| Notificación de proponentes de su intención de someter propuestas | 25 de abril de 2023 |
| Reunión obligatoria antes de someter propuestas | 25 de abril de 2023 |
| Periodo de preguntas y respuestas | Desde el 26 de abril hasta el 16 de mayo de 2023 |
| Término para la entrega propuestas | Desde el 17 de mayo de 2023 hasta el 23 de mayo de 2023 a las 2:00 pm. |
| Apertura y cotejo preliminar de Propuestas | 23 de mayo de 2023 a las 2:00 pm |
| Evaluación de las propuestas – Fase 1 | Del 24 de mayo de 2023 al 29 de mayo de 2023 |
| Presentación de Propuestas y Discusión con los Licitadores – Fase 2 | Del 6 de junio de 2023 al 9 de junio de 2023 |
| Evaluación de las propuestas y Negociación – Fase 3 | Del 12 de junio de 2023 al 20 de junio de 2023 |
| Adjudicación | 28 de junio de 2023 |
| Aviso de adjudicación | 29 de junio de 2023 |
| Entrega de Documentos previo a la firma de contrato | 30 de junio de 2023 al 17 de julio de 2023 |
| Firma del contrato | 14 de julio de 2023 |

### Publicación del RFP

Este RFP es publicado y disponible a todas las partes interesadas y podrá ser descargado de la página web de la CEE en www.ceepur.org. Además de estar disponible en línea, cualquier parte interesada podrá obtener una copia impresa del mismo en:

Secretaría de Junta de Subastas

Oficina de Recursos Humanos, Piso 5

Avenida Arterial B 550

Hato Rey, San Juan, Puerto Rico 000918

### Notificación de Publicación

La CEE notificará a suplidores identificados por la Osipe como desarrolladoras de sistemas de información de la publicación de este RFP.  Esta notificación en nada limita a que cualquier otra parte interesada obtenga copia de la misma, según descrito en la sección anterior.

### Notificación por parte de los proponentes de su intención de someter propuestas

Las partes interesadas, que luego de evaluar este RFP estén interesadas en someter una propuesta deberán enviar una notificación a la CEE sobre su intención de presentar su propuesta utilizando la forma propuesta como parte del anejo C. Esta notificación deberá ser enviado por correo electrónico a la siguiente dirección RFP.SAE@cee.pr.gov no mas tarde del martes 25 de abril de 2023. Los proponentes serán responsables de confirmar el envío y recibo de esta notificación por parte de la CEE.  La CEE enviará un correo electrónico confirmando el recibo de esta notificación.

### Reunión obligatoria antes de someter propuestas

Todos los proponentes estarán obligados a asistir a una reunión obligatoria antes de someter sus propuestas.  La reunión se tendrá lugar el martes 25 de abril de 2023 en el edificio principal de la CEE localizado en:

Comisión Estatal de Elecciones

Avenida Arterial B 550

Hato Rey, San Juan, Puerto Rico

### Período de Preguntas y Respuestas

Durante este período de preguntas y respuestas la CEE recibirá preguntas de parte de todos los proponentes y responderá las mismas dentro de tres (3) días laborables.  La CEE enviará las preguntas con sus respectivas contestaciones a todos los proponentes independientemente de cuál de proponente haya realizado la pregunta. Las preguntas deben ser sometidas por escrito al siguiente correo electrónico: RFP-SAE.cee.pr.gov.  Los proponentes serán responsables de confirmar el envío exitoso de sus preguntas.  Solo preguntas enviadas a este correo electrónico dentro del término especificado para realizar preguntas serán contestadas. El período para recibir preguntas por parte de los proponentes será 26 de abril de 2023 hasta el 16 de mayo de 2023.

.

### Término para la entrega de propuestas

Los proponentes deben someter sus propuestas entre el 17 de mayo 2023 y el 23 de mayo de 2023 a las 2:00 PM.

### Apertura y cotejo preliminar de Propuestas

El 23 de mayo de 2023 a las 2:00 PM y en edificio administrativo de la CEE se realizará la apertura de todas las propuestas presentadas dentro del término especificado. Dicha apertura será manejada por la Junta de Subastas de la CEE. Este acto de apertura estará abierto a todos los proponentes y al público general.

Como parte de este proceso la Junta de Subastas cotejará que todas las propuestas presentadas dentro del término especificados cumplan con los siguientes requisitos:

- Cotejo de la presentación de todos los documentos requeridos.  Este cotejo no pasará juicio sobre la autenticidad o valides de los documentos y solo hará constar que el documento fue presentado.

- Cotejará el requisito de inicialización de todas las páginas de las propuestas y procederá según lo estipulado en este RFP para las páginas que se identifiquen como no inicializadas.

- Cotejará el requisito de firma de la propuesta.

- Sellará y firmará la propuesta original y la copia impresa de las propuestas confirmando que las mismas fueron recibidas.

- Identificará la tabla de precios para cada una de las propuestas, ponchará y firmará la misma y procederá a leer en voz alta el nombre del proponente precio total su propuesta.

### Evaluación de las propuestas - Fase 1

La junta de la Osipe realizará la evaluación de las propuestas. Esta evaluación determinará cuales de las propuestas recibidas cumplen con todos los términos y condiciones lo cual dará paso a que las que cumplan serán invitadas a realizar una presentación individual a la CEE sobre su propuesta.

### Presentación de Propuestas y Discusión con los Proponentes – Fase 2

Los proponentes con una evaluación positiva en cuanto al cumplimiento de los términos y condiciones de la propuesta serán citados en forma individual a una reunión presencial de todo un día con la CEE.  Los proponentes serán contactados por la CEE para indicarles la fecha específica de dicha reunión.  Cada reunión constará de dos secciones, en la primera sesión el proponente hará una presentación formal de su propuesta y la segunda sesión será una sesión abierta con preguntas y respuestas y discusión técnica sobre las estrategias de implantación y verificación de ejemplos de secciones de la aplicación de estar disponible.  El orden de las presentaciones individuales se hará mediante sorteo siguiendo las fechas designadas por la CEE para estas presentaciones.

### Evaluación de las propuestas y Negociación – Fase 3

Una vez completadas las reuniones individuales con los proponentes según descritas en la sección anterior, la Junta de OSIPE iniciará un proceso de evaluación de propuestas y negociación con los proponentes.  Estas evaluaciones estarán sujetas a las reglas de puntaje para cada uno de los aspectos a ser evaluados.  Las reglas de puntaje para esta evaluación están detalladas en la sección 10.1 de este RFP.

### Adjudicación

Una vez concluido la evaluación de las propuestas y la negociación según detallada en la sección anterior, la Junta de Osipe presentará un informe con los resultados y sus recomendaciones a la Comisión.  La Comisión seleccionará la propuesta agraciada, hará la adjudicación de la propuesta y notificará a la Junta de Osipe de la adjudicación.

### Aviso de Adjudicación

La Junta de Osipe sequerirá a la secretaria de la Junta de Subastas que proceda con la resolución y aviso de adjudicación a todos los proponentes.

### Entrega de documentos previos a la firma de contrato

Una vez el proponente seleccionado es formalmente notificado sobre su selección, éste tendrá un período de diez (10) días laborales para la presentación de los documentos requeridos previo al otorgamiento del contrato, según se detallen en la notificación.

#### Fianza de desempeño

Refiérase a la sección 7.7.3 para los detalles de la fianza de desempeño requerida.

#### Certificaciones de no deuda

Refiérase a la sección 7.12 para los detalles de las certificaciones de no deuda requeridas.

### Firma del Contrato

Una vez presentados los documentos requeridos y los mismos ser evaluados y aceptados como buenos, la CEE coordinará con el proponente agraciado la firma del contrato el cual se coordinará a través de la Oficina de Asuntos Legales de la CEE.

## Calendario de implantación del Proyecto

El calendario de eventos presentado en el anejo B representa el mejor estimado de la CEE del calendario de eventos que se seguirá en la implantación del proyecto.  El proponente deberá confirmar que tiene la capacidad de implantar las tareas requeridas en el período de tiempo detallado en esta propuesta como parte del costo presentado en la propuesta entendiéndose que si tareas que tengan dependencias de otras se atrasan la fecha exacta del comienzo de las tareas podría variar. Este calendario se ofrece con el fin de brindar un detalle de las tareas principales y los requerimientos de tiempo de implantación.  El proponente deberá proveer como parte del alcance de su trabajo un calendario detallado de la implantación del proyecto incluyendo las interdependencias y las tareas detalladas requeridas teniendo en cuenta las expectativas de la fecha de terminación del proyecto según detalladas en el calendario aquí presentado.

## Requisitos contractuales mínimos

El proponente agraciado deberá aceptar los requisitos incluidos en este RFP como parte de los términos y condiciones del contrato entre las partes, así como también cualquier representación escrita sometida por el proponente como parte de su propuesta.  El no incorporar estas especificaciones resultará en la cancelación de la selección y la adjudicación. Otros requerimientos serán incluidos como parte del contrato. La aceptación de los términos y condiciones detallados en esta sección será una condición indispensable para la adjudicación del contrato.

### Asignación del contrato a terceros

Las obligaciones contractuales de la Compañía no podrán ser asignadas o transferidas a otra persona, firma o corporación sin el previo consentimiento de la CEE.

### Firma del Contrato

La CEE y el proponente seleccionado deberán firmar el contrato no más tarde de quince (15) días calendario a partir de la fecha de la notificación de adjudicación.

### Fianza de Desempeño

El proponente seleccionado deberá presentar en original, una Fianza de Desempeño aceptable y en favor de la CEE. El monto de la fianza de desempeño será por el 100% de monto total de la propuesta.  La fianza de desempeño deberá ser presentada dentro de un término no mayor de diez (10) días calendario a partir de la fecha de la notificación de adjudicación de la propuesta.  La fianza de cumplimiento deberá ser garantizada por una compañía de seguros registrada y autorizada para hacer negocios de seguros en Puerto Rico. Dicho registro y autorización provendrá de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico.  En su defecto el proponente deberá presentar un cheque de gerente o giro postal a favor de la Comisión Estatal de Elecciones por la misma cantidad del 100% del monto total de la propuesta.  La fianza de desempeño o en su defecto el cheque de gerente o giro postal, constituirán una seguridad provisional provista por el Proponente para asegurar a la CEE que el sistema propuesto será implantado de acuerdo a los requisitos, términos, condiciones y obligaciones contractuales aceptadas por el proponente.  La fianza de desempeño o el cheque de gerente o giro postal serán devueltas al proponente una vez la CEE certifique que la Compañía cumplió con todas las estipulaciones antes mencionadas y que completó satisfactoriamente el proyecto en o antes de la fecha estipulada para el completar el proyecto.

## Penalidades por Incumplimiento de Contrato

La CEE tendrá derecho a ejecutar la Fianza de desempeño si la Compañía incumple o falla en el desempeño según estipuladas en el contrato y que dicha falla de incumplimiento no es remediada por la Compañía dentro del término detallado en una notificación formal de incumplimiento de contrato generada por la CEE.  La CEE podrá rescindir el Contrato por incumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones de este contrato.  Adicionalmente la CEE tendrá el derecho de perseguir cualquiera o todos los remedios que la CEE tenga a su disposición en ley.

## Calendario de fechas de Implantación

Se desarrollo un calendario de fechas de implementación del proyecto el cual está sometido como anejo B. El proponente deberá considerar en su propuesta los recursos necesarios para poder implantar el proyecto de acuerdo con este calendario. Al someter una propuesta, el proponente acepta adherirse a el calendario presentado en el anejo B.

## Otros términos, condiciones y aclaraciones

El generar y proveer la información contenida en las propuestas no creará ni implicará obligación o deuda alguna por parte de la CEE, de ninguno de los oficiales, empleados, agentes, consultores o representantes por cualquier motivo. Al someter una propuesta, cada proponente acepta que no recibirá información adicional como contingencia de su propuesta y no responsabiliza a la CEE, sus oficiales, empleados, agentes o representantes de cualquier ofrecimiento o representación presentada en sus propuestas.

Las propuestas no son, y no contendrán ningún compromiso por parte de la CEE de seleccionar una propuesta, comprar o entrar en alguna relación contractual con la CEE. La CEE ni el gobierno de Puerto Rico rembolsarán costo alguno por responder a este RFP o por asistir a ninguna entrevista, visita a las facilidades o reuniones relacionadas a este proyecto.

Ni el contenido de este RFP, ni la entrega del mismo a los proponentes, ni la entrega de cualquier material, documento o cualquier otra información por parte del proponente, ni la aceptación de la misma por parte de la CEE, ni el contenido de cualquier comunicación, discusión, reunión o cualquier otra comunicación entre el Proponente y la CEE podrá ser entendido o interpretado por el Proponente como una determinación de parte de la CEE sobre la selección de una propuesta ni de imponer obligación  a la CEE o al gobierno de Puerto Rico  de compensación o rembolso al Proponente de cualquier costo o gasto incurrido en relación a su propuesta.

La CEE podrá consultar referencias que entiendan están familiarizadas con el Proponente en términos de operaciones, desarrollos, desempeño en la gerencia de proyectos anteriores, condición financiera, desempeño en proyectos anteriores, experiencia, calificaciones o cualquier otro asunto relacionado con el proponente independientemente que esta fuente de consulta haya sido identificada en la propuesta.  El someter una propuesta en respuestas de este RFP constituirá un permiso a la CEE por parte del Proponente para hacer estas consultas y un permiso a los consultados de responder a las mismas.

No se podrá adjudicar ninguna responsabilidad financiera a la CEE, ni a ningún oficial, agente, representante, consultor bajo ningún término o provisión de la propuesta o documento generado por el proponente en relación a esta propuesta o a la implantación del proyecto.

La CEE se reserva el derecho a su única y absoluta discreción de descalificar cualquier Proponente, firma o individuo de cualquiera de las fases o componentes del proceso de selección por causa de la existencia de antecedentes penales o expedientes criminales en cualquier jurisdicción (doméstica o extranjera). Los proponentes y sus respectivos asociados, oficiales, directores, empleados, agentes o afiliadas no tendrán el derecho a aprobar el ser o no notificados, o a tener que responder a cualquier investigación conducida por o a nombre de la CEE en relación con cualquier información relacionada al proponente o su propuesta. A menos que sea específicamente solicitada por la CEE, ninguna información suplementaria provista por un Proponente será considerada en la evaluación de las propuestas.  Las propuestas, incluyendo la información suplementaria de la misma se convertirá en propiedad de la CEE y la CEE no estará obligada a devolver dicha información o documentos a los proponentes.

## Resoluciones y Otros Documentos Corporativos Requeridas

El Proponente seleccionado deberá someter las siguientes resoluciones corporativas:

- Resolución autorizando a su representante a firmar contratos.

- Lista de entidades gubernamentales con las cuales tiene contratos vigentes

- Pólizas – Debe incluir las cláusulas de Relevo de Responsabilidad (“Hold Harmless Agreement”) Notificación de Cancelación con 30 días de anticipación y Asegurado Adicional a favor de la Comisión Estatal de Elecciones, según aplique, entre éstas:

  - Commercial Liability

  - Automobile Liability

  - Employer’s Liability

  - Professional Liability

  - Corporación del Fondo del Seguro del Estado

- Declaración Jurada (Ley 2-2018)

- Declaración Jurada (Ley 48-2013 / CC 1300-07-21)

- Carta Ley 1 / Ética Gubernamental

## Certificaciones Requeridas

El Proponente seleccionado deberá someter las siguientes certificaciones.

- Departamento de Hacienda de Puerto Rico

  - Certificación de radicación de planillas para los últimos cinco años. (Modelo SC 6088)

  - Certificación de Deuda (Modelo SC 6096)

- Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

  - Certificación Registro como patrono y deuda – Seguro por Desempleo e Incapacidad.

  - Certificación Registro como patrono y deuda – Seguro Social Choferil

- Departamento de Estado

  - Certificación de Existencia (Incorporación) o de Autorización para hacer Negocios en Puerto Rico

  - Certificación de Buena Pro (Good Standing)

- Asume

  - Certificación Negativa de Pensión Alimentaria o Certificación de Estado de Cuenta (Individuos y Subcontratistas Solamente)

  - Certificación de Estado de Cumplimiento (Corporaciones y Sociedades Solamente)

- CRIM

  - Si posee propiedad mueble e inmueble presentará:

    - Certificación de Radicación de Planillas de Contribuciones sobre la Propiedad Mueble

    - Certificación de Deuda por todos los conceptos

  - Si no posee propiedad mueble, pero sí posee propiedad inmueble, presentará:

    - Certificación Negativa de Propiedad Mueble

    - Certificación de Deuda por todos los conceptos

    - Declaración Jurada – si no figura radicando propiedad mueble.

  - Si posee propiedad mueble, pero no posee propiedad inmueble presentará:

    - Certificación de Radicación de Planillas de Contribución sobre la Propiedad Mueble

    - Certificación de Deuda por todos los conceptos.

  - Si no posee propiedad mueble ni inmueble presentará:

    - Certificación Negativa de Propiedad Mueble

    - Certificación Negativa de Propiedad Inmueble

    - Declaración Jurada – si no figura radicando propiedad mueble.

  - Esta declaración jurada deberá contener la siguiente información:

    - Que los ingresos son derivados y pagados por servicios profesionales (explicar la naturaleza de los mismos)

    - Que durante los últimos cinco años, o desde que comenzó a brindar los servicios profesionales (explicar años), no ha tenido negocio ni propiedad mueble o tributable al primero de enero de cada año.

    - Que por dicha razón no viene obligado a rendir planilla de propiedad mueble como lo dispone el Artículo 6.02 de la Ley 83 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como Ley de Contribución sobre la Propiedad Municipal.

    - Que por tal motivo no tiene expediente contributivo en el sistema mecanizado del CRIM por la radicación de planillas de propiedad mueble para los últimos cinco años, o desde que comenzó a brindar los servicios profesionales.

Disposiciones generales:

- Como parte de los requisitos de certificaciones de deuda, se deberá incluir cualquier otro requisito según las reglamentaciones vigentes al momento de la contratación.

- Si es una entidad Foránea (compañía incorporada en Estados Unidos o un país extranjero), la cual no está haciendo negocios en PR y no tiene oficinas a nivel local, favor de utilizar la Hoja de Cotejo para Entidades Foráneas incluida en el anejo G, el cual se incorpora como parte integral del presente RFP.

- Si tiene una deuda contributiva y tiene un plan de pagos deberá entregar una certificación de la Agencia a estos efectos.  Si no cumple con el mismo la Comisión procederá con el cobro de cualquier deuda mediante la retención en los pagos que habrá de recibir bojo el contrato.

- Si tiene una deuda contributiva que está en proceso de revisión o de ajuste, deberá entregar una certificación de la Agencia a esos efectos y tendrá la obligación de informar trimestralmente (marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31) a la Comisión del progreso o denegación de la revisión o el ajuste.

## Jurisdicción Legal

Este RFP y cualquier contrato que se suscriba relacionado con el mismo se interpretará conforme a las leyes del Gobierno de Puerto Rico y los Estados Unidos de América.

## Protestas

### Protesta en caso de no adjudicación

En la eventualidad que la CEE determine no adjudicar ninguna de las propuestas recibidas, el o los proponentes podrán protestar esta determinación siguiendo el siguiente proceso:

- La protesta deberé ser sometida por escrito y firmada por la parte interesada o su representante o agente autorizado.

- La protesta deberá ser presentada en un término no mayor a cinco (5) días laborables seguidos de la determinación de no adjudicación.

- La CEE deberá presentar una determinación a la protesta presentada dentro de un término no mayor de cinco (5) días calendario desde la fecha en que la propuesta fue presentada.

- Luego de la determinación por parte de la CEE, el proponente afectado podrá apelar la decisión de las siguientes maneras:

    - Si la decisión hecha por la CEE es en las de que se adjudique la propuesta, el proceso de apelación de la adjudicación es aplicable según lo detallan el reglamento de subastas.

    - Si la decisión hecha por la CEE sostiene la determinación de no adjudicar, el proponente afectado deberá apelar la determinación al Presidente de la CEE.  Esta apelación se hará por escrito y deberá estar firmada por el representante interesado del proponente afectado.  El Presidente de la CEE tendrá una determinación a esta apelación dentro de un término no mayor a diez (10) días calendarios a partir de la notificación de apelación. La determinación del Presidente será considerada final.

### Protesta en caso de adjudicación

Los proponentes podrán protestar la adjudicación de la subasta por escrito y firmada por el representante autorizado del proponente que formaliza la protesta cuando entienda que el proceso establecido para la adjudicación no se siguió adecuadamente.

Cualquier proponente que entienda que hay una causa razonable y que esté en desacuerdo con la adjudicación, podrá en un término no mayor de 5 días laborables a partir de la notificación de adjudicación, someter una solicitud de reconsideración.

Todo proponente que someta una protesta por la adjudicación de la subasta deberá acompañar la misma con una fianza por el monto de veinte porciento (20%) del costo de la propuesta seleccionada sin considerar cualquier costo de apoyo recurrente.  Una vez completado el proceso de evaluación y la decisión sobre la propuesta, si a CEE determina que la protesta fue una frívola y sin fundamento, la fianza será ejecutada a favor de la CEE, de lo contrario la fianza será devuelta al proponente independientemente de la adjudicación de la protesta.  Esta devolución se llevará a cabo luego de la evaluación de la misma y la determinación de que la protesta no fue frívola y sin fundamentos.

### Resolución legal de las disputas

El lugar de resolución de cualquier acción, reclamación disputa o litigio relacionado de cualquier manera a este proceso o el contrato resultante será ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, Puerto Rico.

# Guías Generales para la Cotización

A continuación, las guías generales de la cotización solicitada en este RFP.  Todos los requisitos detallados en esta sección son considerados Obligatorios.

## Formato de la Cotización

Con el fin de estandarizar la manera en que las cotizaciones son preparadas y sometidas para este RFP, la CEE hará disponible una hoja de cálculo en Excel a cada proponente.  Esta hoja proveerá los espacios necesarios para que cada proponente ingrese en la misma los diferentes costos para cada una de las partidas solicitadas.  Esta hoja de cálculo tendrá unas celdas de fórmulas protegidas, cualquier alteración de la hoja fuera de la entrada de la información solicitada se considerará justa causa para la descalificación de la propuesta.  La hoja de cálculo se incorpora como parte del apéndice N.

No se aceptarán propuestas en otro formato que no sea el provisto por la CEE. Las celdas de la hoja de cálculo que necesitan ser completadas por el proponente estarán marcadas en amarillo. Ninguna otra celda que no esté en amarillo deberá ser utilizada ni modificada.

Los proponentes proveerán una copia impresa de esta hoja de cálculo firmada así como el archivo de la hoja electrónica completada como parte de la propuesta.

## Itinerario de Pagos

Los pagos serán generados mensualmente y serán basados en el porciento de cada actividad o entregable que esté completado al momento de la factura.  Todos los pagos estarán sujetos a una retención automática de diez porciento (10%) la cual será pagadera el momento de completar el proyecto.  Los precios detallados en las diferentes partidas según documentados en la hoja de cálculo detallada en la sección anterior serán la base para los pagos.  Las facturas deberán ser sometidas a la Osipe, y las mismas deberán ser aprobadas por Osipe antes de cualquier intervención del departamento de finanzas para su pago correspondiente. Toda factura, una vez aprobada por la Osipe deberá ser sometida al portal del Departamento de Hacienda para su procesamiento correspondiente.

## Penalidades por atrasos

El estricto cumplimiento del calendario de implementación es crítico y no deberá comprometer las tareas que dependen de este cumplimiento para garantizar la implantación a tiempo de este sistema.  Una penalidad por atraso correspondiente al uno 1% del costo total del proyecto por cada día de atraso en la fecha fijada para completar la puesta en producción del sistema.

## Pertenencia de la Data

Los proponentes deberán designar a la CEE como único dueño de la data que residirá en el sistema.

## Licencias de Software

### Costo de Licencias

Cualquier acuerdo relacionado a licencias de software deberá ser presentado como parte de esta propuesta.  La CEE entiende que las siguientes licencias serán requeridas para este proyecto y deberán ser cotizadas:

- Licencia para el Sistema ayuda al elector

## Garantías y Apoyo de Mantenimiento

El proponente deberá proveer como parte de la propuesta el costo anual por los servicios descritos.  Los precios de estos servicios deberán ser válidos por los próximos cuatro (4) años y el computo de la cuantía para el contrato será basado en los meses de servicio incluidos en el año fiscal.

El proponente deberá proveer un punto de contacto a través del cual se coordinarán todos los servicios descritos a continuación. Para motivos del cómputo del precio de la propuesta se considerarán el precio de 4 años de servicios de apoyo.

### Garantía (RI)

La garantía cubrirá el servicio de reparación de cualquier imperfecto detectado en las funcionalidades y la lógica de los componentes del sistema, así como la integración de éstos cuando se detecten después de la puesta en producción del sistema. Asimismo, la garantía cubrirá el servicio de restauración del sistema con lo cual también se incluye la restauración de datos en caso de ser necesario.

La garantía requerida será por un período de doce (12) meses.

### Apoyo de Mantenimiento (RI)

Los siguientes servicios de mantenimiento deberán ser incluidos como parte de la propuesta:

- resguardo y restauración.

- instalación de actualizaciones en los sistemas operativos y en la aplicación.

- mantenimiento al ambiente e infraestructura de la aplicación.

- adecuación del sistema producto de la instalación de cualquier actualización.

- tareas de desarrollo mínimos (limitadas a un máximo de 240 horas anuales)

- diagnósticos del software.

- manejo y atención de asuntos relacionados con el alojamiento de la aplicación.

- migración de datos o componentes.

Este apoyo no deberá incluir la compra de subscriciones que provean el acceso o los derechos al uso de futuras versiones del software.

Cualquier servicio de mantenimiento requerido para el sistema deberá ser debidamente coordinado con la CEE.

El servicio de apoyo incluido deberá estar disponible durante días y horas laborables según el calendario de trabajo de la CEE.

### Instalación de la aplicación a ser incluidos en la cotización (RI)

Los siguientes servicios de instalación y puesta en marcha deberán ser incluidos como parte de la propuesta:

- Instalación del sistema de SAE.

- Instalación de los accesos requeridos para la aplicación en las computadoras de los CESI según sean requeridos para poder utilizar la aplicación desde cada CESI.

- Puesta en marcha de la aplicación del SAE en doce (12) centros CESI.

## Servicios de Apoyo a ser incluidos en la cotización (RI)

Los siguientes servicios de apoyo deberán ser incluidos como parte de la propuesta:

- Apoyo remoto en el uso y configuración de la aplicación.

- Generación de informes

- Carga y extracción de datos.

- Configuración y actualización de mensajes en el sistema automatizado de voz.

- Creación e inhabilitación de usuarios y asignación de roles.

El servicio de apoyo incluido deberá estar disponible durante días y horas laborables, según el calendario de trabajo de la CEE.

### Apoyo durante la ejecución de Puertas de Aceptación (RA)

Durante la ejecución de las pruebas de aceptación personal de la compañía estará disponible presencialmente durante la ejecución para apoyar y ofrecer cualquier aclaración requerida.  El tiempo estimado de las pruebas de ejecución es de cinco (5) días pero el mismo podrá variar en caso de que se encuentren fallas críticas en el sistema que requieran correcciones en la programación y la re ejecución de pruebas de aceptación luego de las correcciones.

### Apoyo durante inicio de operaciones del CESI (RI)

Por lo menos una (1) persona de la Compañía estará disponible en horario regular de trabajo por un período de una (1) semana durante el inicio de las operaciones.  Esta persona apoyará y aclarará cualquier duda que los operadores y supervisores del CESI puedan tener en la utilización del sistema.  Como parte del apoyo se requerirá la preparación de una bitácora donde se registrarán las preguntas o los incidentes en las cuales se prestó apoyo con el fin de determinar si cambios o mejoras adicionales van a ser requeridos o si es necesario realizar una segunda sesión de adiestramiento a ser desarrollada e implementada por la CEE con el material a ser provisto por la Compañía.

### Los siguientes servicios y programación estarán fuera del alcance de la propuesta solicitada:

- Servicios de colocación en la nube de la aplicación.

- Todo el hardware a ser utilizado en el CESI para esta aplicación.

- Toda la infraestructura de comunicaciones requerida en el CESI para la implantación del proyecto.

- Todo equipo de redes y configuración de los mismos (network) requeridos para la conexión de las computadoras con la aplicación.

# Detalle de precios en la propuesta

## Archivo de detalle de precios

El detalle de precios para la propuesta deberá ser completado.  Refiérase al anejo H para el archivo en formato de Microsoft Excel el cual deberá ser utilizado para entregar la distribución de precios.

## Costos No recurrentes

Todos los costos no recurrentes deberán ser incluidos como parte del precio indicado en la hoja de detalle de precios.  La CEE no aceptará como parte de los costos de la propuesta costos no incluidos en la hoja de cálculo por lo que cualquier costo no incluido en esta hoja de cálculo en el espacio indicado será considerado como no cotizado.

## Costos de Mantenimiento y Costos de licenciamiento recurrentes

La propuesta deberá incluir como parte del precio en la hoja de cálculo aquellos costos de mantenimiento y costos de licenciamiento recurrentes.  Los mismos deberán ser entrados en la celda correspondiente de acuerdo con su clasificación como partidas opcionales o partidas requeridas. Deberá ser clasificado como opcional todo costo recurrente que quede a discreción de la CEE, contratar o adquirir como servicio de mantenimiento sin que la no adquisición del mismo implique el que la CEE no pueda continuar utilizando el sistema.

# Bases para la adjudicación

## Evaluación de las propuestas

Todas las propuestas recibidas durante el término de tiempo especificado serán evaluadas siguiendo la siguiente secuencia:

- Cotejo preliminar durante la apertura de propuestas.

- Evaluación de términos y condiciones – Fase 1

- Presentación de propuestas por parte de proponentes y Discusión con los Proponentes – Fase 2

- Evaluación de las propuestas y Negociación – Fase 3

De esta evaluación se determinará el factor de evaluación técnica (ET) cuyo valor no excederá una puntuación máxima de 25 puntos. El precio de la oferta se considerará siguiendo una fórmula descrita en la sección 10.2 para una puntuación máxima de 75 puntos. La suma de estas partidas de evaluación técnica y la evaluación de precio constituirán el puntaje final para cada propuesta. La Junta de Osipe someterá esta evaluación con el puntaje final de cada propuesta a la Comisión para la determinación final de adjudicación.

## Criterio de Evaluación

La evaluación de propuesta por parte de la Osipe será basado en los criterios establecidos en este RFP mediante la asignación de puntos a cada uno de los criterios de evaluación basados en la confirmación de que la propuesta seleccionada cumple con todos los requisitos obligatorios. La propuesta será adjudica a aquel proponente que obtenga la mayor cantidad de puntos según calculado basado en le ecuación de criterio de adjudicación descrita a continuación: TP = ER x (ET + EP)

Donde:

| Variable | Definición |
| --- | --- |
| TP | Total de Puntos |
| ER | Factor de Evaluación de Requisitos obligatorios – este factor será igual a 1 si la propuesta cumple con todos los requisitos obligatorios e igual a 0 si el menos uno de los requisitos obligatorios no se cumple. |
| EP | Factor Evaluación precio – este factor se obtendrá directamente de la siguiente ecuación: EP = 75 X (COME / COE) Donde: EP = factor evaluación de precio COME = costo de la oferta más económica – se obtendrá del costo de la oferta más económica de las que están siendo evaluadas para esta selección. COE = costo de oferta evaluada – este es el costo de la oferta que se está evaluando para el obtener el factor de evaluación de preció. Este factor tendrá un valor máximo de 75 puntos. |
| ET | Evaluación técnica – este factor se determinará por la Osipe para cada una de las propuestas a ser evaluadas. Este factor tendrá un valor máximo de 25 puntos. Este factor se calculará basado en la asignación de un factor de cumplimiento a cada uno de los requisitos especificados en la especificación de diseño. El factor de cumplimiento para cada requisito será el siguiente: - Si cumple marginalmente el requisito = 1 punto - Si cumple cabalmente = 3 puntos - Si excede expectativas en el cumplimiento = 5 puntos. El total de puntos obtenidos sumando los puntos de los diferentes factores de cumplimiento será normalizado para llevarlo a un valor máximo de 25 puntos. |

# Adjudicación

La junta de Osipe, luego de completar su evaluación someterá la misma a la Comisión.  Será la Comisión quien haga la determinación de adjudicación de la propuesta agraciada.

# Notificación de la Intención de Adjudicar

Una vez adjudicada la selección de la propuesta agraciada, dicha determinación será notificada a todos los proponentes.

# Firma del Contrato

La División Legal de la CEE se encargará de recibir todos los documentos requeridos al proponente seleccionado y una vez confirmada la entrega y validez de los mismos procederá a coordinar con el proponente seleccionado la firma del contrato.

La firma del contrato y su registro será requisito indispensable para el comienzo de las labores asociadas a la implantación del sistema.

# Resumen de Anejos

| Anejo | Descripción |
| --- | --- |
| A | Especificaciones de Diseño para el Sistema de Apoyo al Elector (SAE) para el Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESI) – ED-CEE-2203 |
| B | Itinerario del Proyecto |
| C | Forma para documentar la intención de someter una propuesta en respuesta a este RFP. |
| D | Etiqueta para sobre o caja para someter propuesta. |
| E | Forma para declaración jurada de no investigación. |
| F | Forma para la declaración jurada de no colusión. |
| G | Hoja de cotejo para entidades foráneas |
| H | Hoja de cálculo para computo del precio |
| I | Hoja de Cotejo de documentos requeridos |

No será necesario proveer una explicación de cumplimiento para estos requisitos de la sección 7.1, sino que su cumplimiento será evaluado con la provisión por parte del proponente de lo que en estos se disponen.